| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận yêu cầu mới và chuẩn hóa theo mẫu User Story | Product Owner (PO) | Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì. |
| 2 | Thảo luận chi tiết, làm rõ nghiệp vụ và viết từ 3–7 Acceptance Criteria (AC) theo định dạng Given – When – Then. | Product Owner (phối hợp với Developers và bộ phận đề xuất) | Story có từ 3–7 AC viết theo Given – When – Then, được các bên thống nhất. |
| 3 | Đánh giá sự phù hợp với Definition of Done (DoD) chung, ước lượng công việc (Story Points) và gán nhãn MoSCoW gắn với kế hoạch phát hành. | Developers & Product Owner (Scrum Master hỗ trợ điều phối) | Story được gán nhãn MoSCoW hợp lý ,đáp ứng DoD chung và có ước lượng rõ ràng. |
| 4 | Đưa story vào Product Backlog và sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh. | Product Owner | Product Backlog minh bạch, các story đã đủ điều kiện được sắp xếp ở top đầu. |
| 5 | Đưa story vào Sprint Backlog và chốt danh sách công việc trong buổi Sprint Planning | Product Owner & Developers (Scrum Master giám sát quy trình) | Team đồng thuận cam kết thực hiện dựa trên năng lực và đạt chuẩn DoD khi hoàn thành. |

Phần 2:

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | Xử lý ngoài Sprint hiện tại | Scrum Master (Lan) giải thích rằng việc nhồi nhét story chưa có AC vào giữa Sprint sẽ phá vỡ Sprint Goal và vi phạm quy tắc. Yêu cầu này sẽ được đưa ngược lại Bước 1 và Bước 2 để PO phối hợp với Marketing chuẩn hóa User Story, bổ sung 3–7 AC theo Given – When – Then nhằm chuẩn bị cho các Sprint tiếp theo. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must | Bước 3 | Product Owner chủ trì cuộc họp với các bên liên quan, dựa trên mục tiêu của lần phát hành để cân đối. Áp dụng nguyên tắc không xếp quá nhiều hạng mục vào Must, PO yêu cầu các bộ phận thương lượng, đánh giá lại tác động thực tế để phân bổ lại nhãn, chuyển bớt các tính năng chưa cốt lõi xuống nhóm Should hoặc Could. |